Техническое задание (фрагмент для разработки MVP)

1. Стек технологий (рекомендованный)

Backend: Node.js (NestJS) или Python (Django/FastAPI).

Frontend: React.js или Vue.js (с обязательной поддержкой SSR для SEO).

База данных: PostgreSQL.

Кэширование: Redis (для сессий и корзин).

2. Детальные спецификации по модулям

Модуль «Каталог и Фильтры»:

Логика фильтрации: При выборе фильтра (например, «Размер 92») URL страницы должен изменяться (Query-параметры: ?size=92), чтобы пользователь мог поделиться ссылкой.

SEO-требования: Автогенерация Meta-тегов (Title, Description) для каждой категории и карточки товара на основе шаблонов.

Сортировка: По умолчанию — «Популярные», опционально — «Сначала дешевле», «Сначала дороже», «По размеру скидки».

Модуль «Корзина и Расчет»:

Сохранение состояния: Корзина неавторизованного пользователя должна храниться в LocalStorage не менее 30 дней. При логине — объединяться с корзиной в БД.

Валидация остатков: При переходе к оформлению (Checkout) система должна делать повторный запрос в БД/складскую систему для подтверждения наличия выбранных SKU.

Модуль «Оформление заказа» (Checkout):

Маска ввода телефона: Обязательная валидация формата +7 (XXX) XXX-XX-XX.

Интеграция с картами: При клике на «Выбрать ПВЗ» открывать виджет (CDEK/Yandex), передавать координаты пользователя для центрирования карты.

Обработка оплаты: После успешного ответа от платежного шлюза (Webhook) статус заказа в БД автоматически меняется на «Оплачен», пользователю уходит письмо.

3. Требования к безопасности (Security)

Хранение паролей только в виде хэшей (bcrypt/argon2).

Защита от перебора (Rate Limiting) на эндпоинтах авторизации и отправки SMS.

Валидация всех входящих данных на стороне сервера (Back-end validation), а не только на клиенте.

4. Этапы реализации (Roadmap)

Sprint 1: Развертывание БД, API для авторизации и базового каталога (без фильтров).

Sprint 2: Карточка товара, поиск, система фильтрации и корзина.

Sprint 3: Оформление заказа, интеграция с платежным шлюзом и службами доставки.

Sprint 4: Личный кабинет, история заказов, финальное тестирование и багфиксинг.